**የቴክኒክ ሙያ ስልጠና ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ ቤት የ2014ባጀት አመት የ1ኛ ሩብ አመት ወር**

 **ሪፖርት**

**2014**

**አዘጋጅ በቃሉ ቢተው**

**መግቢያ**

የኢንፎርሜሽንና ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ለመልካም አስተዳደር መጎልበትና ለኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ዕድገት ለሰው ልጅ የእለት ከዕለት እንቅስቃሴ ወሳኝ ግብዓትና አቅም ፈጣሪ መሆኑ ይታወቃል፡፡ አሁን አለም በቴክኖሎጂ አንድ መንደር እየሆን በመጣችበት ዘመን የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ስራዎች በሰለጠነና በተደራጀ አኳኋን ማስተሳሰርና ማከናወን ተገቢ እየሆነ መጥቷል፡፡

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቴክኖሎጂውን እንደዋንኛ መሳሪያ በመጠቀም ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታና መልካም አስተዳደርን ለማስፈን ቀልጣፋ አገልግሎት በመስጠት የህብረተሰቡን ፍላጎት ለማርካት መንግስት ለኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ትኩረት እየሰጠ ከመምጣቱ አንፃር እያንዳንዱን ተግባራት በቴክኖሎጂ መረብ ስርዓት በማያያዝ ቀልጣፋና ውጤታማ ስራዎችን ለማከናወን እየተደረገ ያለውን ጥረት በማስፋፋት የተሻለ አገልግሎት አሰጣጥ እንዲኖር ለማድረግ እየተሰራ ይገኛል፡፡በመሆኑም የህብረተሰቡን የአገልግሎት ጥያቄ ደረጃ ለመፍታት በሚደረገው ጥረት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መጠናከር ወሳኝ እየሆነ መጥቷል ይህንን ፍላጎት መነሻ በማድረግ በክፋለ ከተማችን በ2014 በጀት አመት የሚከናወኑ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ተግባራትን ዕቅድ ለማዘጋጀት ተሞክሯል ዕቅዱ ቁልፍ ተግባር፣ አላማ፣ ዝርዝር፣ተግባር እንዲሁም ሊያጋጥሙ የሚችሉ ችግሮችንና መፍትሄዎችን አስቀምጧል፡፡

**የእቅዱ አላማ፡-**

ክ

በክፋለ ከተማችን የሚከናወኑ አገልግሎት አሰጣጥ ስርዓት ቀልጣፋና በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የተደገፈ እንዲሆን ማስቻል እና የክፍለ ከተማችን የሰው ኃይል የኢ.ኮ.ቴ አጠቃቀም ማሳደግ፣

**የሪፖርቱ ዓላማ**

በክፍለ ከተማ አስተዳደሩ ስር የሚገኙ የመንግስት ተቋማት በመጀመሪያ ግማሽ ዓመት የተከናወኑትን ተግባራት በመለየት የክፍለ ከተማችን ተቋማት ያሉበትን ትክክለኛ ገፅታ በማመላከት ቀጣይ የክትትልና ድጋፍ አግባብ ምን መሆን እንዳለበት አቅጣጫ ለማስቀመጥ ነው፡፡

**የሪፖርቱ አስፈላጊነት**

የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት የበጀት ዓመቱ መጀመሪያ እደመሆኑ መጠን በመረጃና በቴክኖሎጂ የታገዘ ዘመናዊና ቀልጣፋ አገልግሎት በመዘርጋት ተጨባጭ ተግባር የተሰሩትን የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን በማጠናቀቅ የተግባር እና ለማጠቃለያ ምዕራፍ ስራዎች ለመተግበር አስተማማኝ መሰረት የተጣለ ስለመሆኑ በተገቢው በመለየት የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ ለማድረግ ይህን ሪፖርት ማዘጋጀት አስፈላጊ ያደርገዋል፡፡

**የሪፖርቱ ወሰን**

* በቂ/ክ/ከተማ ኤሌክትሮ መካኒክስ ቴክኒሽያን የተዘጋጀ ይሆናል፡

**ዋና ዋና አብይት ተግባራት**፡-

**1.ኤለክትሮንክስ እቃዎችጥገናን በተመለከተ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ተ.ቁ** | **የ1ኛ ሩብ አመት ወር ሪፖርትወር ወር የተሰሩ ስራዎች** | **ዕቅድ** | **ክንዉን** | **ያንዱ ዋጋ በብር** | **ጠቅላላ ዋጋ** | **ምርመራ** |
| 1 | **የኮምፒውተር ጥገና ማከናወን** | **29** | **29** | **300 ብር** | **8700ብር** |  |
| 2 | **አንቲ ቫይረስ መጫንና ማደስ** | **23** | **23** | **50 ብር** | **1150ብር** |  |
| 3 | **የተለያዩ አፕልኬሽን ፕሮግራም መጫን** | **29** | **29** | **150 ብር** | **4350ብር** |  |
| 4 | **የፕሪንተር ጥገና ማከናወን** | **13** | **13** | **400 ብር** | **5200ብር** |  |
| 5 | **ፕሪንተር ማሰተዋወቅ** | **12** | **12** | **50 ብር** | **600 ብር** |  |
| 6 | **መለስተኛ የፎቶ ኮፒ ጥገና መስራት** | **2** | **2** | **500 ብር** |  **1.000 ብር**  |  |
| 7 | **ኮምፒዉተር ፎርማት ማድረግና የተለያዩ አፕልኬሽን ፕሮግራም መጫንና ድራይቨር ሶፍትዌር መጫን** | **24** | **24** | **300 ብር** | **7.200ብር** |  |
| 8 | **ኮምፒውተሮችን ሪከቨር ማድረግ** | **-** | **-** | **50 ብር** |  |  |
| 9 | **የኮምፒውተሮችን ዳታ ባክአፕ መያዝ** | **-** | **-** | **50 ብር** |  |  |
| 10 | **የኮምፒውተሮችን አቧራ ማጽዳት** | **9** | **9** | **100 ብር** | **900 ብር** |  |
|  |  |  |  | **አተቃላይ ድምር** | **29.100ብር** |  |